АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОМАРИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016                                                                                              № 76

Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Новомариинское сельское поселение Первомайского района Томской области на период 2016 - 2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Уставом Новомариинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Новомариинское сельское поселение Первомайского района Томской области на период 2016 - 2025 годы согласно приложению.

- Обнародовать настоящее постановление в специально отведенных местах и опубликовать на официальном сайте Администрации Новомариинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации муниципального образования Новомариинское сельское поселение.

И.о. Главы администрации                                                          	               Ю.В.Русских

Приложение

к постановлению

от 19.10.2016 № 76

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением и.о. главы администрации Новомариинского сельского поселения    Первомайского района Томской области  от 19 октября 2016 года № 76

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Новомариинское сельское поселение Первомайского района Томской области

на период 2016 -2025 годы

2016 год

Содержание

|  |  | Введение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новомариинского сельского поселения . |
|  | 2.1. | Социально — экономическое состояние Новомариинского сельского поселения. |
|  | 2.2. | Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. |
|  | 2.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 2.4. | Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог. |
|  | 2.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
|  | 2.6. | 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
|  | 2.7. | Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. |
|  | 2.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
|  | 2.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
|  | 2.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
|  | 2.11. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. |
|  | 2.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения. |
| Раздел 3 |  | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. |
|  | 3.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения. |
|  | 3.2. | Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. |
|  | 3.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 3.4. | Прогноз развития дорожной сети поселения. |
|  | 3.5. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
|  | 3.6. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
|  | 3.7. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
| Раздел 4 |  | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| Раздел 5 |  | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
|  | 5.1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные программой. |
|  | 5.2. | Мероприятия по развитию сети дорог поселения. |
| Раздел 6 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения. |
| Раздел 7 |  | Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения. |
| Раздел 8 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения. |
| Раздел 9 |  | Оценка эффективности реализации программы. |

- Паспорт программы

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Новомариинское сельское поселение Первомайского района Томской области на 2016 – 2025 годы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Новомариинское сельское поселение Первомайского района Томской области на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Новомариинского сельского поселения, Генеральный план Новомариинского сельского поселения Первомайского района Томской области. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Новомариинское сельское поселение Первомайского района Томской области, адрес: 636935 Томская обл., Первомайский р-н, с. Новомариинка, ул. Центральная, дом 42. |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Новомариинское сельское поселение Первомайского района Томской области. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Новомариинское сельское поселение |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2025 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2016 г. – 601000,0 руб. Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новомариинского сельского поселения.

  - Социально — экономическое состояние Новомариинского сельского поселения.

Новомариинское сельское поселение было образовано в  2006 году в связи с реализацией на территории Первомайского района Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Поселение  располагается  в  восточной  части  территории  Первомайского  района.  Территория поселения граничит на севере с Улу-Юльским поселением, на востоке – с территорией Тегульдетского района, на юге – с Куяновским и Первомайским поселениями, на западе - с  Сергеевским поселением.                                                                   Административный центр поселения  –  с. Новомариинка.

В состав  поселения входят следующие населенные пункты: с. Новомариинка, п. Орехово, д. Туендат,  д. Калиновка, д. Верх-Куендат.

Общая площадь поселения составляет 341077 га. Основную площадь занимают леса, водные объекты и сельскохозяйственные угодья. Земли лесного фонда в поселении составляют 269295 га. Для поселения большое значение имеют его сельскохозяйственные угодья. Так, сельскохозяйственные угодья занимают 8820 га, из которых пахотные угодья – 6863 га, сенокосы – 1095 га и пастбища – 862 га.

Характеристика населенных пунктов Новомариинского сельского поселения представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Населенные пункты в составе Новомариинского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Новомариинка | - 230 |
| 2 | п. Орехово | - 696 |
| 3 | д. Туендат | - 443 |
| 4 | д. Верх Куендат | - 36 |
| 5 | д. Калиновка | - 29 |
| 5 | Итого | - 1433 |

Населенные пункты поселения характеризуются незначительным удалением от центра поселения и имеют устойчивое автотранспортное сообщение между собой.

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2016 г. составила 1433 человек.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Новомариинского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. На территории поселения один индивидуальный предприниматель осуществляет перевозку пассажиров. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют один пассажирский автотранспортный маршрут. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения. Помимо этого в поселении существуют два крупных производственных предприятия ООО «Чичикаюльский ЛПХ» (п. Орехово) и ООО «КХ Куендат» (д. Туендат), ежедневно осуществляющие перевозку людей, занятых на данных производствах от районного центра (с. Первомайское) к месту работы и обратно. Кроме того от с. Новомариинка до д. Туендат (школа) и с. Первомайское (школа, училище) на школьном автобусе осуществляется подвоз учащихся.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения составляет 167,1 единиц на 1000 человек. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV, V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 4 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального «Подъезд к д. Верх Куендат», дорогами регионального значения «Первомайское - Орехово», «Подъезд к д. Калиновка – до пересечения с автомобильной дорогой «Первомайское - Орехово», дорогами местного значения, технологическими, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 28,275 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тех. Кат. | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ц/б | а/б | Переход | Грунтов. |
|  | Дороги местного значения с. Новомариинка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная, пер. Сосновый, подъезд к водонапорной башне, подъезд к котельной, подъездная дорога к свалке, подъездная дорога к кладбищу, подъездная дорога со стороны автомобильной дороги Первомайское - Калиновка к с. Новомариинка, подъездная дорога к у. Центральная с. Новомариинка | V | 5,320 |  |  |  | 5,320 |
|  | д. Туендат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Шамского, пер. Кедровый, ул. Новая, подъездная дорога к водонапорной башне, подъезд к кладбищу, подъезд к кладбищу, подъезд к ул. Новой, подъездная дорога к д. Туендат со стороны автомобильной дороги Первомайское- Орехово | IV | 4,798 |  | 4,798 |  |  |
|  | д. Калиновка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная, подъезд к кладбищу, подъездная дорога к ул. Центральной д. Калиновка | V | 1,333 |  |  |  | 1,333 |
|  | д. Верх Куендат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заречная, подъезд к карьеру 1, подъезд к карьеру 2, подъездная дорога к водонапорной башне, подъездная дорога к кладбищу, подъездная дорога к ул. Заречная д. Верх Куендат | V | 3,223 |  |  |  | 3,223 |
|  | п. Орехово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заречная, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Кооперативная, ул. Трактовая, ул. Школьная, ул. Коммунистическая, ул. Труда, ул. Новая, ул. имени Михаила Начкебия, ул. Ленина, подъезд к церкви, проезд от ул. имени Ленина к ул. Трактовой, подъезд от ул. Ленина к АЗС, подъезд к школе, подъезд от ул. Ленина к гаражу по адресу ул. Новая 2а. | IV, V | 13,601 |  | 1,253 |  | 12,348 |
|  | Итого дорог местного значения |  | 28,275 |  | 6,051 |  | 22,224 |

Таблица 2.4.1. Характеристика автомобильных дорог.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013 - 2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Таблица 2.5.1. Оценка уровня автомобилизации населения на территории Новомариинского сельского поселения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 1524 | 1499 | 1443 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 109 | 151 | 234 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 71,5 | 100,7 | 162,2 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке либо пользуются услугами такси. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов частично предусмотрены тротуары преимущественно в деревянном исполнении и прилегающие территории к организациям и домам. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Поток данных транспортных средств составляет около 20% от основного потока.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015 года  на территории Новомариинского сельского поселения зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, это на 1 меньше чем за 2014 год (4 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Количество дорожно-транспортных происшествий | 3 | 4 | 3 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 109 | 151 | 234 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Таблица 2.11.1. Технико-экономические показатели генерального плана Новомариинского сельского поселения Первомайского района Томской области

| Показатели | Всего | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог (км), в том числе: | 77,756 | 35,631 | 20,463 | - |
| -общего пользования муниципального значения (км) | 28,275 | 6,051 | 6,112 | 16,112 |
| -общего пользования районного значения (км) | 1,6 | - | 1,6 | - |
| -общего пользования областного значения (км) | 47,881 | 29,58 | 12,751 | - |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Новомариинского сельского поселения, утвержден решением совета Новомариинского сельского поселения Первомайского района Томской области от  29.11.2013 № 27.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Новомариинского сельского поселения расположено 5 населенных пунктов, в которых проживает 1443 человека, в том числе: трудоспособного возраста – 826 человек, дети до 18-летнего возраста – 310 человек, старше трудоспособного возраста – 268 человек. Динамика роста населения приведена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся | 17 | 25 | 11 |
| 3. | Число умерших | 19 | 21 | 16 |
| 5. | Естественный прирост | -2 | +4 | -5 |
| 7. | Миграционный прирост населения | +26 | +29 | +36 |

Причинами роста численности населения являются многие факторы, в том числе положительные  показатели миграционного прироста, удобное расположение вблизи  районного центра.

Население Новомариинского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в двух крупных населенных пунктах – п. Орехово и д. Туендат.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём и состоянием дорог большинства населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Новомариинском сельском поселении составляет 24,65 тыс.м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Новомариинскому сельскому поселению 18 м2/чел.

Население Новомариинского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

Таблица 3.1.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НОВОМАРИИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Показатели | Единицы измерения. | Исходный год (2010 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 307297,19 | 307297,19 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.2 | - жилых зон | га | 405,54 | 621,33 |
|  | из них: -одноэтажной индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками | га | 258,37 | 463,99 |
|  | -малоэтажной жилой застройки с приквартирными участками | га | 130,50 | 142,87 |
|  | -малоэтажной жилой застройки с приквартирных участков |  | 10,98 | 11,76 |
|  | -малоэтажной многоквартирной жилой застройки без приквартирных участков | га | 1,57 | 2,41 |
|  | - среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 0,12 | 0,30 |
| 1.3 | - общественно-деловой застройки | га | 37,83 | 47,70 |
| 1.4 | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,14 | 16,81 |
| 1.5 | - промышленной и коммунально-складской застройки | га | 290,11 | 319,06 |
| 1.6 | - земель сельскохозяйственного использования | га | 19413,17 | 18850,22 |
| 1.7 | - прочие территории | га | 287150,40 | 287441,53 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1548 | 1600 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - дети до 16-ти лет | % | 15,1 | 20 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 17-59, женщины 17-54) | % | 52,2 | 54 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 18,4 | 19,2 |
| 3 | Жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | 29601,8 | 32160,1 |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м общей площади на одного жителя | 19,1 | 20,1 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 200 | 200 |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 55 |
| 4.2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 4.2.1 | - дома культуры, клубы | мест | 240 | 240 |
| 4.2.2 | - библиотеки | тыс. ед. хран. | 30,5 | 30,5 |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.3.1 | Поликлиника | объект | 0 | 0 |
| 4.3.2 | Больница | объект | 0 | 0 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 4.4.1 | - магазины | кв. м торговой площади | 190,5 | 190,5 |
| 4.4.2 | - предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 |
| 4.4.3 | - предприятия бытового обслуживания населения | мест | 0 | 0 |
| 4.4.4 | бани | объект | 0 | 0 |
| 4.4.5 | гостиницы | объект | 0 | 0 |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.5.1 | - стадион | объект | 2 | 2 |
| 4.5.2 | - спорткомплекс | объект | 0 | 0 |
| 4.5.3 | - детские площадки | объект | 6 | 6 |
| 4.5.4 | - хоккейный корт | объект | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 28,275 | 28,275 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс. куб.м/сут. | 3,52 | 3,54 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут | 3,5194 | 3,54 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м/сут | 0,0006 | 0,001 |
| 6.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/час | 0,013 | 0,013 |
| 6.3 | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб. м/сут. | - | - |
|  | в том числе коммунально-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. | - | - |
|  | производственные | тыс. куб.м/сут. | - | - |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Расход газа | тыс.куб.м/ год | - | - |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии - всего | Млн. кВтч/год | 5,23 | 5,25 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка - всего | тыс. кВт | 0,43 | 0,43 |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 7.1 | Защитные сооружения – всего | объект | - | - |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 0,003 | 0,003 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются. В связи с тем, что основу экономики поселения составляют сельское хозяйство и лесозаготовительная деятельность, так, по  автомобильной дороге «Первомайское – Орехово» практически круглогодично (в зависимости от погодных условий) осуществляется вывозка заготовленной древесины грузовым транспортом ООО «Чичкаюльский ЛПХ». Объемы заготовки древесины сегодня достигают уже 540 000 м3 в год.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Таблица 3.5.1.Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Новомариинского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 1443 | 1450 | 1456 | 1462 | 1469 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 234 | 240 | 244 | 249 | 254 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 162,2 | 165,5 | 167,6 | 170,3 | 172,9 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети Новомариинского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новомариинского сельского поселения на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1) Ямочный ремонт автодороги - д. Туендат, ул. Шамского; - 2) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Трактовая (200м); - 3)Ремонт автодороги (асфальтобетон, отсыпка обочин ПГС) д. Туендат, ул. Новая (400 м); - 4) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем, ПГС) д. Верх Куендат, ул. Заречная (300м); - 5) Ремонт автодороги(отсыпка ПГС обочин) д. Туендат ул. Новая, 800 м; - 6) Ремонт (отсыпка щебнем), п. Орехово, ул. Трактовая (200 м); - 7) Ремонт (отсыпка щебнем), п. Орехово, ул. Коммунистическая (150 м); - 8) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (150м). | 2016 г. | 601,0 | администрация сельского поселения |
|  | - 1) Ямочный ремонт автодороги д. Туендат, ул. Шамского; 2)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м); 3) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Заречная (200м), ул. Труда (200м), ул. Новая (200м) | 2017 г. | 599,0 | администрация сельского поселения |
|  | 1)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м), пер. Сосновый (100м); 2)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Лесная (300м), ул. Рабочая (200м); 3)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем, ПГС) д. Верх Куендат, ул. Заречная (300м) | 2018 г. | 700,0 | администрация сельского поселения |
|  | 1)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Трактовая (300м), ул. Мира (300м),, ул. Центральная (400м); 2)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м) | 2019 г. | 700,0 | администрация сельского поселения |
|  | 1)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем, ПГС (300м), окувечивание(600м)) д. Калиновка, ул. Центральная; 2) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) д. Верх Куендат, ул. Заречная (300м); 3) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м), пер. Сосновый (300м) | 2020 г. | 725,0 | администрация сельского поселения |
|  | 1)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Кооперативная (400м), ул. Мира (400м); 2) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м); 3)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Заречная (200м) | 2021 г. | 700,0 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт (асфальтирование)) д. Туендат, ул. Шамского (500м) | 2022 г. | 800,0 | администрация сельского поселения |
|  | 1) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Труда (200м), ул. Новая (200м), ул. Лесная (300м), ул. Рабочая (200м); 2) Ремонт автодороги (отсыпка щебнем, ПГС) д. Верх Куендат, ул. Заречная (300м) | 2023 г. | 650,0 | администрация сельского поселения |
|  | 1)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (400м), пер. Сосновый (300м); 2)Ремонт автодороги (ПГС) д. Калиновка, ул. Центральная (300м); 3)Ямочный ремонт автодороги д. Туендат, ул. Новая, ул. Шамского | 2024 г. | 600,0 | администрация сельского поселения |
|  | 1)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) п. Орехово, ул. Кооперативная (400м), ул. Мира (400м); 2) 1)Ремонт автодороги (отсыпка щебнем) с. Новомариинка, ул. Центральная (600м) | 2025 г. | 700,0 | администрация сельского поселения |

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | мероприятия | наименование, расположение объекта | технические параметры | протяженность (м) | стоимость выполнения мероприятия, тыс.руб. | финансовые потребности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| 1 | Ремонт (отсыпка ПГС) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 150 | 27,5 | 27,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 200 | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | д. Туендат, ул. Новая | IV | 400 | 108,7 | 108,7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  | 99,6 | 99,6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт (отсыпка ПГС обочин) | д. Туендат, ул. Новая | IV | 800 | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Трактовая | v | 200 | 99,9 | 99,9 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Коммунистическая | v | 150 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 150 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 | 200 |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 10 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Заречная | v | 200 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Труда | v | 200 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Новая | v | 200 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 15 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, пер. Сосновый | v | 100 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 16 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Лесная | v | 300 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 17 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Рабочая | v | 200 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 18 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 19 | Ремонт (отсыпка ГПС) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 | 50,0 |  |  | 50.0 |  |  |  |
| 20 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Трактовая | v | 300 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 21 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Мира | v | 300 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 22 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Центральная | v | 400 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| 23 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| 24 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 300 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 25 | Ремонт (отсыпка ГПС) | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 300 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 26 | Окувечивание | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 600 | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |
| 27 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 | 150,0 |  |  |  |  | 150.0 |  |
| 28 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| 29 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, пер. Сосновый | v | 300 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 30 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Кооперативная | v | 400 | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 31 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Мира | v | 400 | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 32 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Заречная | v | 200 | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 33 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 34 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | д. Туендат, ул. Шамского | IV | 500 | 800,0 |  |  |  |  |  | 800.0 |
| 35 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Труда | v | 200 | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 36 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Новая | v | 200 | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 37 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Лесная | v | 300 | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 38 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Рабочая | v | 200 | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 39 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 40 | Ремонт (отсыпка ГПС) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 41 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 42 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, пер. Сосновый | v | 300 | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 43 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского, ул. Новая | IV |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 44 | Ремонт (отсыпка ГПС) | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 300 | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 45 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Кооперативная | v | 400 | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 46 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Мира | v | 400 | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 47 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 600 | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |

7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | мероприятия | наименование, расположение объекта | технические параметры | протяженность (м) | график реализации мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | ответственные исполнители | выполнение целевых показателей |
| 1 | Ремонт (отсыпка щебнем, ПГС) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v |  | 601,0 |  |  |  |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугамтран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | д. Туендат, ул. Новая | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт (отсыпка ПГС обочин) | д. Туендат, ул. Новая | IV | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Трактовая | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Коммунистическая | v | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 |  | 599,0 |  |  |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | Снижение удел. веса дорог, нуждающихся в капремонте, обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр. |
| 10 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Заречная | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Труда | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Новая | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 |  |  | 700,0 |  |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугамтран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 15 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, пер. Сосновый | v | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Лесная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Рабочая | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт (отсыпка ПГС) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Трактовая | v | 300 |  |  |  | 700,0 |  |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр. |
| 21 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Мира | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Центральная | v | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 300 |  |  |  |  | 725,0 |  | администрация Новомариинского сельского поселения | обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 25 | Ремонт (отсыпка ПГС) | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Окувечивание | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, пер. Сосновый | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Кооперативная | v | 400 |  |  |  |  |  | 3450,0 | администрация Новомариинского сельского поселения | Снижение удел. веса дорог, нуждающихся в капремонте, обеспечение населения качественными услугами тран. инфрастр., повышение безопасности дорожного движения |
| 31 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Мира | v | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Заречная | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | д. Туендат, ул. Шамского | IV | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Труда | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Новая | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Лесная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Рабочая | v | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ремонт (отсыпка щебнем) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ремонт (отсыпка ПГС) | д. Верх Куендат, ул. Заречная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, пер. Сосновый | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ямочный ремонт | д. Туендат, ул. Шамского, ул. Новая | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ремонт (отсыпка ПГС) | д. Калиновка, ул. Центральная | v | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Кооперативная | v | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ремонт (отсыпка щебнем) | п. Орехово, ул. Мира | v | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ремонт (отсыпка щебнем) | с. Новомариинка, ул. Центральная | v | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и  может  изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация сельского поселения.

9.  Оценка эффективности реализации Программы.

С целью создания условий и предпосылок для оптимизации управления муниципальными финансами и результативной реализации Программы, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных, необоснованных бюджетных расходов, ежегодно проводится оценка эффективности   реализации Программы. Порядок проведения указанной оценки и её критерии устанавливаются в соответствии с Постановлением Администрации Новомариинского сельского поселения № 75 от 19.10.2016 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомариинского сельского поселения».

Снижение или повышение эффективности Программы по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке объема средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию. Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия главой администрации Новомариинского сельского  поселения решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.